附件2

项目支出绩效自评报告

（参考格式）

项目名称：业务用房维修改造项目

项目主管部门（单位）：（公章）

填报人姓名：旦增久美

联系电话：18089048783

填报日期：2025年5月14日

林芝市财政局制

2025年

一、项目基本情况

（一）背景

为响应全国公安改革需要，推进平安林芝建设进程，加强我局执法规范化建设，充分整合现有业务办公用房资源，努力打造一支正规化、职业化、专业化的公安队伍，全面提升全警实战作战能力和快速反应能力，全面提升基层治理体系和治理能力现代化水平。林芝市公安局立足现有业务和办公用房实际，充分借鉴区外公安机关先进经验，统筹考虑公安主责主业长远精细发展，努力实现职能定位更加明确，资源整合更加有效，区域布局更加合理、专业亮点更加突出的功能空间布局和执法办案目标，经林芝市公安局党委会议研究同意，拟对局机关部分业务部门（一线执法办案部门）进行整合搬迁，并对部分办公区域进行功能升级改造。

- 主要内容

林芝市公安局业务用房维修改造项目，总投资2530万元，资金来源本级财政，主要建设内容:改造特警支队行政业务楼面积3586.17平方米，反恐指挥中心面积843.96平方米，公安刑侦楼面积2671.73平方米，警犬训练基地面积1481.2平方米，新建枪弹库109.06平方米以及设备采购。

（三）实施情况

2023年3月林芝市公安局党委第1次会议研究同意该项目的经费请示，2024年1月下达部门预算支出指标通知（林财行指〔2024〕1号）,2024年1月下达该项目概算批复（林发改〔2024〕20号），2024年2月林芝市公安局党委第4次会议研究通过同意启用该项目资金，2024年2月林芝市公安局项目管理工作领导小组第1次会议研究确定林芝市公安局业务用房维修改造项目招标代理机构，2024年5月该项目开工建设，目前接近尾声。

- 绩效自评工作组织情况。

- 1.警务保障处专门成立绩效自评工作组，由警务保障处负责同志担任组长，统筹协调绩效自评工作，明确分工职责；2.项目实施部门梳理相关数据资料并根据实际报送绩效考核数据，财物部门审核项目资金使用情况，相关报送数据是否合理；3.局领导对自评结果进行审核把关。

三、绩效指标分析情况

（一）产出

1.成本指标：业务用房维修改造项目全程按照设计要求执行。

2.数量指标：改造项和购买设施数量按照工程量清单和合同约定执行。

3.质量指标：该项目已完成总工程量95%，预期6月进行竣工验收。

（二）效益

1.社会效益指标：项目收益人数约达1000余人。

2.服务对象满意度指标：通过局直业务部门访谈询问，均比较满意。

3.社会效益指标：为业务工作人员提供更舒适、安全的服务环境。

四、改进意见

进一步加强跟踪项目进度，按期完成竣工验收，严格对照工程量清单进行验收。

五、其他需要说明的情况

包括政策制定、项目实施等方面好的经验做法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。