附件2

项目支出绩效自评报告

（参考格式）

项目名称：经开区交通智能监控系统建设项目

项目主管部门（单位）：（公章）

填报人姓名：旦增久美

联系电话：18089048783

填报日期：2025年5月14日

林芝市财政局制

2025年

一、项目基本情况

改造建设内容：对林芝市经开片区尼洋大道、南粤大道、工尊路、阿杰路四个路段的21个已建设红绿灯进行改造，更换27个满屏信号灯，补充7台倒计时器，37台人行信号灯，更换11台信号控制机。新增电警和卡口设备67套，频闪灯136台，智能补光灯135台，违停球机38台，交通终端管理设备19台，车道指示牌48块，违停标牌20块，补全路口标线2520平方米，违停标线450平方米。新建路口建设内容：在林芝市经开区7个路口建设信号灯及电子警察设备，包括26台满屏信号灯，26台倒计时器，52台人行信号灯，7台信号控制机，电子警察及卡口设备各25套，频闪灯和智能补光灯各34台，违停球机26台，交通终端管理设备7台，车道指示牌9块，补全路口标线20平方米。

- 绩效自评工作组织情况

1.警务保障处专门成立绩效自评工作组，由警务保障处负责同志担任组长，统筹协调绩效自评工作，明确分工职责；2.项目实施部门梳理相关数据资料并根据实际报送绩效考核数据，财物部门审核项目资金使用情况，相关报送数据是否合理；3.局领导对自评结果进行审核把关。

三、绩效指标分析情况（二）评价指标分析。

（一）产出

1.时效指标：按计划完成项目全工程量，目前项目已投入使用。

2.质量指标：系统实现经开区重要交通要道全覆盖面，在交通违法处理流程过程中能够准确、合规、科学处理。

3.数量指标：在经开区新建、更换数量达到设计要求。

4.时效指标：按照合同约定，按期开工建设，未出现拖延开工情况。

5.质量指标：按照合同约定，实际工期未超过计划工期，

6.成本指标：在项目实施过程中严格按照合同履约价执行，未超出预算。

（二）效益

社会效益指标：智能监控系统建设全覆盖经开区重要交通要道，公众出行安全满意大幅度提高，引发交通事故率显著减少。

- 改进意见（计划）

- 1.定期巡检若发现问题，及时更换故障部件；2.建立设备健康档案，重点提升核心路段设施；3.总结系统建设经验，提升区域示范效应。

五、其他需要说明的情况

包括政策制定、项目实施等方面好的经验做法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。