附件2

项目支出绩效自评报告

（参考格式）

项目名称：警用装备应急储备仓库建设项目

项目主管部门（单位）：（公章）

填报人姓名：旦增久美

联系电话：18089048783

填报日期：2025年5月14日

林芝市财政局制

2025年

一、项目基本情况

（一）项目背景

一是当前国内社会经济快速发展，各类警情和极端自然灾害、公共卫生事件、群体性突发事件时有发生，对公安局机关的应急处置能力提出了更高要求，面对这些突发状况，警用装备的快速响应和充足供应是保障执法效率、维护社会稳定的关键。二是目前我局警用装备储备存在分散、规模小、设施陈旧、信息化程度低、缺乏统一规划与协调，难以在紧急情况下实现资源的快速整合与调配，这种现象无法适应新时代公安工作高效化、智能化发展需求，亟待建设标准化警用装备应急储备仓库。

- 主要内容

- 林芝市公安局警用装备应急物资储备仓库是自治区“十四五”规划建设项目，建设规模及内容：新建储备库1400平方米、绿化2112.55平方米、通透式围墙180.30米、挡土墙80.18米、场地硬化（含道路）972.77平方米、路缘石36.40米、土石方回填6029.70立方米、拆除原有围墙121.41米、拆除原有建筑500.93平方米、一体化埋地式消防泵站1个，以及总体电气及给排水工程等内容，核定总投资537万元，选址位于巴宜区八一镇永久片区南粤大道10号林芝市公安局交警支队巴宜交巡警大队院内，用地面积40亩。

- 实施情况

- 2023年8月下达该项目概算批复文件（〔2023〕228号），2024年4月下达资金文件（藏公警保转发〔2024〕51号），2024年4月林芝市公安局党委会议研究通过启用该项目资金，2024年5月林芝市公安局项目管理工作领导小组第5次会议研究确定林芝市公安局警用装备应急储备仓库建设项目招标代理机构，2024年10月该项目开工建设，目前接近尾声。

- 绩效自评工作组织情况。

- 1.警务保障处专门成立绩效自评工作组，由警务保障处负责同志担任组长，统筹协调绩效自评工作，明确分工职责；2.项目实施部门梳理相关数据资料并根据实际报送绩效考核数据，财物部门审核项目资金使用情况，相关报送数据是否合理；3.局领导对自评结果进行审核把关。

- 三、绩效指标分析情况

- （一）产出指标

- 1.质量指标：新建设施符合相关抗震要求，已完成总工程量70%，竣工合格率达90%，预计2025年7月基本投入使用。

- 2.数量指标：实际建设面积与规划设计面积相符。

- 3.时效指标：根据目前项目进度，能够按照合同约定工期内竣工。

- （二）效益指标

- 1.经济效益指标：1.项目前期回填土石由该辖区村运输车队负责拉运以及施工阶段周边农民工参与投劳。2.警用装备应急储备仓库建设是公安系统应急处突、快速反应的实战需求，该项目的建设能够显著提升装备分级存储，快速调取，维护保养。

3.经济成本指标：在项目实施过程中严格按照设计和合同履约价执行，未超出预算。

- 四、改进意见（计划）

1.严格按照相关基建项目验收要求，组织相关部门对工程质量、布局等全面验收；2.项目竣工验收合格后及时申请采购设备资金，尽早投入使用。

五、其他需要说明的情况

包括政策制定、项目实施等方面好的经验做法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。