城市道路标志标线维护费及城市道路防护栏和中心护栏、隔离栏维护、车辆停放地     垄经费绩效自评报告

为加强城市道路标志标线维护费及城市道路防护栏和中心护栏、隔离栏维护、车辆停放地垄经费项目资金监督,促进新本级专项经费项目资金合理规范管理,提高项目资金的使用效益,现我单位对2024年城市道路标志标线维护费及城市道路防护栏和中心护栏、隔离栏维护、车辆停放地垄经费60万元使用情况及管理实施进行自评,现将自评报告汇报如下：

一、资金投入情况分析
（一）本项目资金投入到位情况分析

根据林芝市财政局关于提前下达2024年初财政预算指标的通知，下达了城市道路标志标线维护费及城市道路防护栏和中心护栏、隔离栏维护、车辆停放地垄经费60万元（林财行指[2024]1号），截止2024年底已拨付59.9万元。

（二）项目资金执行情况分析
综合科财务室按照市财政局相关预算编制要求编制人员经费和公用经费，根据支队各部门报送的项目需求汇总编制全支队项目经费，并按照“三重一大”规定，提交党总支会议、市公安局局长办公会、市公安局局党委会议研究决定，批准同意后报送市财政局。支队各部门经费必须纳入支队年度预算，做到专款专用，不得在预算之外安排经费开支。

（三）项目资金管理情况分析

报销人（供货方）--验收人（所在部门经办人）--审核人（支队综合科财务室会计）--财务主管（支队综合科科长）--单位领导（财务主管领导）（需提交材料：请示、验收单、党总支会议纪要（10000元以上支出）、发票、三家以上公司报价等）。

二、绩效目标完成情况分析：

（一）产出指标完成情况分析。

1、质量指标完成情况

标识标线清晰可见、避免磨损严重年度指标值95%，实际完成值 100%；

隔离栏验收合格率年度指标值100%，实际完成值 100%；

2、时效指标完成情况

隔离栏及时维修年度指标值95%，实际完成值 100%；

及时制作道路交通标识、标线年度指标值95%，实际完成值 100%；

3、效果指标完成情况

标线避免城市车辆乱停乱放，年度指标值95%，实际完成值 100%；

确保城市防护栏、隔离栏完整、美观年度指标值95%，实际完成值 100%；

4、安全指标

人车分流年度指标值9%，实际完成值 100%；

5、经济成本指标

预算资金年度指标值60万元，实际支付完成值59.9万元。

（二）效益指标完成情况

1、社会效益指标

确保交通安全、减少因交通事故造成财产损失年度指标值95%，实际完成值 100%

2、满意度指标完成情况

提高群众满意度，年度指标值99%，实际完成值100%；

（三）自评分数

自评分数：75.5分

林芝市公安局交通警察支队

2025年4月15 日